### 1. Información General

- Nombre del proyecto: Sistema de Gestión de Suministros Institucionales

- Empresa: [Nombre de la empresa]

- Fecha de inicio: [Fecha real de inicio]

- Responsables:

  - Director del proyecto

  - Equipo de desarrollo (frontend, backend, base de datos, pruebas)

  - Cliente/usuario final

### 2. Objetivo del Proyecto

Desarrollar un sistema web integral que permita gestionar el inventario, pedidos, clientes y reportes de suministros institucionales, con roles diferenciados (cliente y administrador), integración de pasarela de pagos y soporte para dispositivos PC, móviles y tablets.

### 3. Alcance

- Cliente:

  - Registro, login/logout.

  - Acceso al catálogo público.

  - Realización de pedidos autenticados.

  - Visualización de historial propio.

  - Creación y gestión de reportes personales.

- Administrador:

  - Acceso al dashboard administrativo.

  - Gestión de clientes, productos, inventario y pedidos.

  - Visualización de reportes globales y métricas empresariales.

### 4. Cronograma Preliminar

- Ingeniería de requerimientos: 2 semanas.

- Análisis: 2 semanas.

- Diseño: 3 semanas.

- Desarrollo: 6 semanas.

- Pruebas: 3 semanas.

- Implementación: 2 semanas.

(Los tiempos pueden ajustarse según recursos y alcance final.)

### 5. Recursos

- Tecnológicos: Node.js, Express, MySQL, Bootstrap 5, Docker, EC2.

- Humanos: equipo de desarrollo, QA, administrador de base de datos.

- Financieros: presupuesto asignado por la empresa.

### 6. Riesgos Iniciales

- Pérdida de datos por mala gestión de volúmenes en Docker.

- Inconsistencias en rutas backend y migraciones de base de datos.

- Fallos en integración con pasarela de pago (PSE, PayU, Wompi).

- Baja adopción por parte de usuarios si la interfaz no es clara.

### 7. Aprobación

Este documento constituye el acta de inicio del proyecto y debe ser aprobado por:

- Director del proyecto.

- Representante del cliente.

- Líder técnico.